ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

Отчетный период 9 месяцев 2023г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования (с учетом изменений) в сумме 2 326,0 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 1 359,4 тыс. рублей или 58,4 % к плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2022 г. № 148 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора Д.А. Волошина

экономики и финансов

Утверждаю:

Врио. Главы Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Л.Гусева

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | результат реализации (краткое описание) | фактическая дата начала реализации  | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство»**  | Администрация Зазерского сельского поселения  | X | X | X | 2 326,0 | 2 326,0 | 1 359,4 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения  | Создание зелёных зон для отдыха населения.предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 55,0 | 55,0 | 27,5 | 27,5освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.3Прочие мероприятия по содержанию территории поселения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1 301,2 | 1 301,2 | 656,6 | 644,6освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.4Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 966,8 | 966,8 |  675,3 | 291,5освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.5мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Зазерского сельского поселения, |  | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Администрация Зазерского сельского поселения | Из общего числа мероприятий проведены: работы по благоустройству территорий населенных пунктов поселения. (уборка мусора; покос сорной растительности; побелка деревьев, уборка памятников) | 01.01.2023  | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зазерского сельского поселения | X | 01.01.2023  | 30.09.2023 | 2 326,0 | 2 326,0 | 1 359,4 | не освоено 966,6 освоение средств запланировано в 4 квартале |