РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 года № 40 х.Зазерский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Зазерского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

 населения» за 2016 года.

В соответствии с Постановлениями Администрации Зазерского сельского поселения от 26.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения, от 26.08.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.09.2013года №86 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными ;илищно -коммунальными услугами населения», от 30.09.2014г. № 63,3 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения» за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение к Постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

 от 30.12.2016г № 40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«**Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения **»**

отчетный период за 2016 года .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///F%3A%5C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%97%D0%90%209%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%92%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9658%20%D0%BE%D1%82%2031.07.2015%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202015.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%97%D0%90%209%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%92%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9658%20%D0%BE%D1%82%2031.07.2015%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202015.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа **«**Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения **»** Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения |  01.01.2016г-31.12.2016г | 01.01.2016г-31.12.2016г | 1169,7 | 1081,8 | 1081,8 |
| 1 | Ремонт и замена запасных частей скважен, башен (Рожновского) х. Дымков, х.Зазерский ул.Новая | Артеменко Н.П. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 448,5 | 448,5 | 448,5 |
| 2 | Оценка имущества по аренде водопродных сетей | Артеменко Н.П | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды, улучшение качества | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | Оформление санитарных зон на водопроводные скважины | Артеменко Н.П. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 126,8 | 83,9 | 83,9 |
| 4 | Приобретение насосов для скважин .  | Артеменко Н.П. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 5 |  Ремонт глубинных насосов ,ремонт водопроводных сетей ул. 70 лет октября Араканцев  | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 6 | Проверка сметной документацииМежевание планов земельных участков по скважины | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 7 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по улице 70 лет Октября х.Араканцев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 8 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по переулку Молодежный х.Зазерский | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| 9 | Выборочный капитальный ремонт водопровода х.Дымков, примерно 300м на восток от переулка Степной | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 10 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по переулку Юбилейный и улицы 70лет Октября х.Араканцев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| 11 |  Ремонт глубинных насосов ,ремонт водопроводных сетей ул. Победы х.Кухтачев  | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г | 31.12.2016 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |