РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня  2019 г.                       № 61.4                                      х. Зазерский

Об утверждении отчета об  реализации

Муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Благоустройство» за   2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения, Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 16.08.2013г. № 67 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», Постановления Администрации Зазерского сельского поселения от 26.09.2013 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения  «Благоустройство» за 2018 год  согласно приложению.

Глава Зазерского

сельского поселения	       		                                      	  Ю.И. Артеменко

Приложение

к постановлению

Администрации

Зазерского  сельского поселения

от  22.06.2019 № 61.4

План

реализации муниципальной  программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» за 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения» | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | х | 988,2 |  | 959,7 | 0,0 |
| 1.1. | Основные мероприятия: освещение Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. |  | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 236,0 |  | 221,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятии по освещению Зазерского | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. |  | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 227,8 | 0,0 | 212,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие по приобретению ГСМ на триммеры и материальных запасов для благоустройства. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | материалы для уличного освещения | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 8,2 |  | 8,2 |  |
| 1.1.4 | Сметная документация ,стройконтроль | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | работы .услуги | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | 31.12.2018г | х | х | Х | х |
| 1.2 | Основные мероприятия: содержания мест захоронений, мемориалов, памятников, парка | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие по противоклещевой обработки на территории мест захоронений | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты,.прочие работы ) х.Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | Х | 376,5 | - | 376,5 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие по благоустройству-(составление сметы ) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 335,7 | - | 335,7 | - |
| 1.3.2 | Мероприятие по приобретению и материальных запасов для благоустройства,баннеров | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 40,8 | - | 40,8 | - |
| 1.3.2.1 | Мероприятие прицепа на автомобиль | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А. | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | х | х | Х | х |
| 1.4 | Прочие мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | 57,7 |  | 57,7 |  |
| 1.4.2 | Валка деревьев с применением автогидроподьемника | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А | уборка на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | 57,7 |  | 57,7 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | х | х | Х |  |
| 1.5 | «ИМТ » | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | 18,0 |  | 18,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | х | х | Х |  |
| 1.6 | приобритение детского игрового оборудования | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП ,ЛинькоН.А | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | 300,0 | 286,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | х | х | Х |  |
| 1,7 | Прочие работы и услуги работы по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП | уборка на территории –обустройство водоотводной канавы на плотине,услуги эксковатора на плотине | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы |  | выполнение программных мероприятий | с 01.01.2018г. по 31.12.2018г | х | х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 988,2 | 286,5 | 673,2 | 0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.