ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

Отчетный период 9 месяцев 2022г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования (с учетом изменений) в сумме 2985,6 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило 1391,6  тыс.рублей или 46,6 % к плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 79 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2022 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора                                                                Д.А. Мойш

экономики и финансов

### Утверждаю:

### Глава Администрации

### Зазерского сельского поселения

### ________________ Ю.И.Артеменко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | результат реализации (краткое описание) | фактическая дата начала реализации | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | 2985,6 | 2985,6 | 1391,6 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание зелёных зон для отдыха населения. предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 77,5 | 77,5 | 27,5 | освоено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по содержанию территории поселения в.ч: | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1728,1 | 1728,1 | 520,0 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Расходы на мероприятия, направленные на ликвидацию объекта размещения, переработки, захоронения отходов потребления на земельном участке по адресу: Ростовская обл., Тацинский район, Зазерское сельское поселение, х. Зазерский, находится примерно в 2,2 км на юг от ул. Центральная,48 | Администрация Зазерского сельского поселения |  |  |  | 211,2 | 211,2 | 0,0 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1177,0 | 1177,0 | 844,1 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.5 мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Зазерского сельского поселения, |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по предупреждению несанкционированных складированиях ТБО | Администрация Зазерского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | Из общего числа мероприятий проведены: работы по благоустройству территорий населенных пунктов поселения. (уборка мусора; покос сорной растительности; побелка деревьев, уборка памятников) | 01.01.2022 | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зазерского сельского поселения | X | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2985,6 | 2985,6 | 1391,6 | не освоено 1594,0 освоение средств запланировано в 4 квартале |