РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2023 г. № 71 х.Зазерский

О внесении изменений в постановление № 148 от 30.12.2022г. «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год

В соответствии постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 5 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 19.07.2023 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 27.12.2022 года № 63 «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение 1

к постановлению Администрации Зазерского

сельского поселения от 02.08.2023 года № 71

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<HYPERLINK "file:///C:/Users/User/Downloads/Программы/metod\_rec\_10jan2018.doc"1HYPERLINK "file:///C:/Users/User/Downloads/Программы/metod\_rec\_10jan2018.doc">](file://C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<HYPERLINK "file:///C:/Users/User/Downloads/Программы/metod\_rec\_10jan2018.doc"2HYPERLINK "file:///C:/Users/User/Downloads/Программы/metod\_rec\_10jan2018.doc">](file://C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство»** | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 2326,0 | 0,0 | 2326,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание зелёных зон для отдыха населения.  предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2023-31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2023-31.12.2023 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 1301,2 | 0,0 | 1301,2 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.4  Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2023-31.12.2023 | 966,8 | 0,0 | 966,8 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.5  Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2023-31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 2326,0 | 0,0 | 2326,0 | 0,0 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 2326,0 | 0,0 | 2326,0 | 0,0 |