РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЗЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2023 г.    	                        № 124                                     х. Зазерский

О внесении изменений в постановление

Администрации Зазерского сельского

поселения № 141 от 29.12.2018

«Об утверждении муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 5 ноября  2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 27.12.2023 № 102 «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести изменения в Постановление № 141 от 29.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» - приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Зазерского сельского поселения	                            	А.С.Тищенко

- Приложение №1

- к постановлению Администрации Зазерского сельского поселения № 124  от 29.12.2023г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

| Наименование муниципальной программы Зазерского сельского поселения | муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Зазерского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Зазерского сельского поселения | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Зазерского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Зазерского сельского поселения | - повышение эстетического уровня жизни населения Зазерского сельского поселения; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Зазерского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы Зазерского сельского поселения | - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; - приведение в качественное состояние элементов, объектов благоустройства - повышение уровня экологического образования и просвещения населения. |
| Целевые показатели муниципальной программы Зазерского сельского поселения | - удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов; - процент привлечения организаций к работам по благоустройству; - доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади; - уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения | 2019 – 2030 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зазерского сельского поселения | общий объем финансирования программы на 2019 – 2030 годы составляет 25 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 688,4 тыс. рублей 2020 год – 621,6 тыс. рублей 2021 год – 2279,9 тыс. рублей 2022 год – 2251,2 тыс. рублей 2023 год – 1864,5 тыс. рублей 2024 год – 2772,2 тыс. рублей 2025 год – 4479,8 тыс. рублей 2026 год – 3617,1 тыс. рублей 2027 год – 1720,0 тыс. рублей 2028 год – 1720,0 тыс. рублей 2029 год – 1720,0 тыс. рублей 2030 год – 1720,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения | - повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояния территории сельского поселения; - сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения; - обеспечение сохранения зеленых насаждений Зазерского сельского поселения, и их защита; - увеличение площади озеленения территории поселения; - улучшение экологической обстановки в Зазерском поселении, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности; - снижение уровня загрязнения территории поселения. |

Приоритеты и цели

муниципальной политики в сфере  благоустройства  Зазерского сельского поселения

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства Зазерского сельского поселения являются комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Зазерского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Организация освещения улиц, организация благоустройства и озеленения территории поселения, организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, организация и содержание мест захоронения.

По итогам реализации программы планируется достижение следующих результатов:

Повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояния территории сельского поселения.

Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения.

Обеспечение сохранения зеленых насаждений Зазерского сельского поселения, и их защита.

Увеличение площади озеленения территории поселения.

Улучшение экологической обстановки в Зазерском поселении, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности.

Снижение уровня загрязнения территории поселения.

Сведения о показателях муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

Сведения

о показателях муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя |  |  | Вид показателя |  |  |  | Единица измере-ния |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |
|  |  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  | 65,00 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 2. |  | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | ведомственный |  |  | процентов |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |
| 3. |  | эффективность мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика территории поселения; | ведомственный |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 4. |  | - доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений; | ведомственный |  |  | процентов |  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |
| 5. |  | количество привлеченных предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства терри-тории поселения. | ведомственный |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием поселения | процентов | Уп У = ----- * 100 % Уз | Уп – количество удовлетворенных жителей поселения, мероприятиями направленные на улучшение внешнего вида поселения Уз – количество жителей поселения |
| 2 | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов |  |  |
| 3 | Эффективность мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика территории поселения; | процентов | Мп Э = ----- * 100 % Мз | Мп – мероприятия, направленные на улучшение внешнего вида поселения Мз – запланированные мероприятия, направленные на улучшение внешнего вида поселения |
| 4 | Доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений; | процентов | Определяется путем суммирования фактического количества площади зеленых насаждений на которых проведены уходные работы за год / на общую площадь зеленых насаждений | Количество площадей зеленых насаждений |
| 5 | Количество привлеченных предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения | процентов | суммарное количество человек принявших участие в решении вопросов благоустройства территории за год * на суммарное количество дней. | Данные предоставляются специалистами поселения |
| 5 | Увеличение потребления электроэнергии светильниками уличного освещения | процентов | Определяется путем отношения суммы фактического количества потребленной электроэнергии отчетного года /к аналогичному показателю года предшестствующего отчетному | Данные предоставляются специалистами поселения |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения | 2019 | 2030 | Создание зелёных зон для отдыха населения. предотвращение сокращения зелёных насаждений | Ухудшение экологической обстановки в поселении. | Создание эстетического облика поселения |  |
| 2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | 2019 | 2030 | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | Ухудшение внешнего облика | Улучшение качества оказываемых услуг |  |
| 3 | Мероприятия по содержанию объектов благоустройства | Администрация Зазерского сельского поселения | 2019 | 2030 | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | Ухудшение качества предоставляемой услуги. | Улучшение качества жизни населения |  |
| 4 | Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения | 2019 | 2030 | Улучшение состояния территории Зазерского сельского поселения | Ухудшение качества предоставляемой услуги | Создание безопасного условия населения |  |
| 5 | Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Зазерского сельского поселения | 2020 |  | предупреждение завоза и распространения COVID-19 |  |  |  |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

- Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Администрация Зазерского с.п. | 951 | Х | 07Х00ХХХХ0 | Х | 25 454,7 | 688,4 | 621,6 | 2279,9 | 2251,2 | 1864,5 | 2772,2 | 4479,8 | 3617,1 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 |
| - 1. | Основное 1.1 мероприятие - Мероприятия по озеленению | Админстрация Зазерского с.п. | - 951 | - 0503 | - 0700025040 | - 244 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Админстрация Зазерского с.п. | - 951 | - 0503 | - 0700025050 | - 244 | - 414,1 | - 33,3 | 27,0 | 20,0 | 41,3 | 27,5 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по содержанию территории поселения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Админстрация Зазерского с.п. | 951 | 0503 | - 0700025060 | - 244 | - 13832,7 | - 384,4 | - 353,7 | 1072,0 | 1109,5 | 851,2 | 1864,8 | 3307,4 | 2489,7 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения »Благоустройство» | Админстрация Зазерского с.п. | 951 | 0503 | - 0700025040 | - 244 | - 6899,6 | - 270,7 | 234,6 | 800,0 | 765,7 | 578,6 | 400,0 | 650,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | Админстрация Зазерского с.п. | 951 | 0503 | - 0700025040 | - 247 | - 4302,0 | - х | х | 387,9 | 334,7 | 407,2 | 457,4 | 457,4 | 457,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения »Благоустройство | Админстрация Зазерского с.п. | 951 | 0503 | - 0700025120 | - 244 | - 6,3 | - 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 5

- к муниципальной программе

- Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Всего | 25 454,7 | 688,4 | 621,6 | 2279,9 | 2251,2 | 1864,5 | 2772,2 | 4479,8 | 3617,1 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 |
|  |  | местный бюджет, <3> | 25 454,7 | 688,4 | 621,6 | 2279,9 | 2251,2 | 1864,5 | 2772,2 | 4479,8 | 3617,1 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <3>, <4> | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - областного бюджета | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | внебюджетные источники <4> | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |