РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2024 г.                         №  34                          х.Зазерский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 05 ноября 2018 № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Зазерского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зазерского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Администрации Зазерского

сельского  поселения                                                              А.С.Тищенко

Приложение к постановлению Администрации Зазерского сельского поселения от 15.03.2024 года № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы  Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» за 2023 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» (далее - программа) утверждена постановлением  Администрации  Зазерского сельского поселения от 30 декабря 2022 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения  «Охрана окружающей среды», ответственным исполнителем программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- частично выполнены работы по капитальному ремонту ГТС расположенного в х. Зазерский 500 м на восток от ул. Мира д.1 Тацинского района Ростовской области;

- выполнены работы по ликвидации свалки (х.Зазерский).

Запланированные, но недостигнутые результаты отсутствуют.  Муниципальная  программа Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» эффективна.

- Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы:

Подпрограмм нет.

В 2023 году на реализацию данной муниципальной программы выделены денежные средства в размере 15 347,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1. «Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений» - 14 072,4 тыс. рублей;

На реализацию основного мероприятия 2. «Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов» - 1 275,0 тыс. рублей.

Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Администрацией поселения в течение отчетного периода проводилась планомерная работа по выполнению основных мероприятий программы «Охрана окружающей среды».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 15 347,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района – 2 281,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 10 844,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 221,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15 347,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района – 2 281,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 10 844,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 221,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15 028,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района – 1 962,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 10 844,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 221,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 (два) показателя.

Показатель 1 «планируемый объем откаченной воды»

- плановое значение «0,0 процентов», фактическое значение «0,0 процентов»;

Показатель 2 «уменьшение количества несанкционированных мест  размещения отходов»

- плановое значение «1 шт.», фактическое значение «1 шт.».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет _1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 15 028,0 тыс. рублей / 15 347,4 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному  уровню расходов за счет средств бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

Приложение 1 к отчету

о реализации муниципальной

программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» |
|  | Основное мероприятие 1. «Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Администрация Зазерского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 072,4 | 13 753,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2. «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | Администрация Зазерского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 275,0 | 1 275,0 | - |

Приложение 2 к отчету

о реализации муниципальной

программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализации муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» | Всего | 15 347,4 | 15 347,4 | 15 028,0 |
|  | Бюджет Зазерского сельского поселения, собственные средства | 1 872,1 | 1872,1 | 1 872,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зазерского сельского поселения, <2> | 13 475,3 | 13 475,3 | 13 155,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 2 221,3 | 2 221,3 | 2 221,1 |
|  | - федерального бюджета | 10 844,2 | 10 844,2 | 10 844,2 |
|  | - бюджета района | 409,8 | 409,8 | 90,6 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 14 072,4 | 14 072,4 | 13 753,0 |
| Основное мероприятие 2 Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | всего | 1 275,0 | 1 275,0 | 1 275,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» |
| 1 | Показатель 1. планируемый объем откаченной воды | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Показатель 2. уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов. | шт. | - | 1 | 1 |  |