ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

Отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 772,2 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 фактическое освоение средств составило 816,2 тыс. рублей или 29,4 % к плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023 г. № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2024 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора Д.А. Волошина

экономики и финансов

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тищенко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | результат реализации (краткое описание) | фактическая дата начала реализации  | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство»**  | Администрация Зазерского сельского поселения  | X | X | X | 2 772,2 | 2 772,2 | 816,2 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения  | Создание зелёных зон для отдыха населения.предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 50,0 | 50,0 | 27,5 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.3Прочие мероприятия по содержанию территории поселения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1 864,8 | 1 864,8 | 457,1 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.4Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 857,4 | 857,4 |  331,6 | освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Администрация Зазерского сельского поселения | Из общего числа мероприятий проведены: работы по благоустройству территорий населенных пунктов поселения. (уборка мусора; покос сорной растительности; побелка деревьев, уборка памятников) | 01.01.2024  | 30.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зазерского сельского поселения | X | 01.01.2024  | 30.09.2024 | 2 772,2 | 2 772,2 | 816,2 | не освоено 1 956,0 освоение средств запланировано в 4 квартале. |