Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Развитие и сохранение коммунального хозяйства на территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию за 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2012 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1974,6 |  | 0,0 | 1420,9 | 553,7 | 0,0 | 1024,2 | 0,0 |  | 635,6 | 388,6 | 0,0 | 926,1 | 0,0 | 537,6 | 388,5 | 0,0 | Не выполнены работы по разработке схем газоснабжения |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 108,0 | 603,8 | 1024,2 | 568,0 | 78,9 |

ИНФОРМАЦИЯ

по долгосрочной целевой программе

«Развитие и сохранение коммунального хозяйства на территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2014 годы»

за 2012 года и за весь период реализации 2010-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 108,0 | 603,8 | 1024,2 | 568,0 | 78,9 | 603,8 | - | 1024,2 | -98,1 |