Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Развитие и сохранение коммунального хозяйства на территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию за 1 квартал 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 1 квартал 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 1 квартал 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | Районный бюджет |  |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего по состоянию за 1 квартал 2013 г. | 105,4 |  | 0,0 | 0,0 | 105,4 | 0,0 | 568,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 166,3 |  | 401,7 |  | 31,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 31,1 |  | 0,0 |  | Не выполнены работы по разработке схем газоснабжения , не приобретена водонапорная башня,не выполнены работы по текущему ремонту водопроводной сети |  |  |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 6 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 108,0 | 603,8 | 1024,2 | 568,0 | 78,9 | 52,3 |

ИНФОРМАЦИЯ

по долгосрочной целевой программе

«Развитие и сохранение коммунального хозяйства на территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2015годы»

за  1 квартал 2013 г.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2012 |  | отклонение от планового значения (процентов) |  | 2013 |  | отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 108,0 | 603,8 | 1024,2 |  | 568,0 |  | 78,9 |  | 52,3 |  |  | 1024,2 |  | -98,1 |  | 31,3 |  | 0,05 |  |