Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

по состоянию за 1 полугодие 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований На 1 полугодие 2014 год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  |  |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе за 1 пол.2014 г. | 180,1 | - | - |  | 180,1 | - | 273,8 |  | - | - |  | 183,1 | 90,7 | 413,8 |  |  | - |  | - |  | 136,8 | 277,0 |  |  |
| 1 | Приобретение кранов, зап. частей | 22,3 | - | - |  | 22,3 | - | 22,3 |  | - | - |  | 22,3 | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| 2 | Приобретение насосов | 23,6 | - | - |  | 23,6 | - | 23,6 |  | - | - |  | 23,6 | - | 23,6 |  |  | - |  | - |  | 23,6 | - |  |  |
| 3 | Разработка схем водоснабжения | 102,3 | - | - | 102,3 |  | - |  | 102,3 | - | - | 102,3 |  | - |  | 76,3 | - |  |  | - | 76,3 |  | - |  |  |
| 4 | Текущий ремонт водопровод ной сети | 31,9 | - | - | 31,9 |  | - |  | 34,9 | - | - | 34,9 |  | - |  | 3,0 | - |  |  | - | 3,0 |  | - |  |  |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети | - | - | - | - |  |  |  | 90,7 | - | - | - |  | 90,7 |  | 73,8 |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год реализации программы |  |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  |  | 4 год реализации программы |  |  | 5 год реализации программы |  |  | 6 год реализации программы |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Приобретение кранов, зап. частей |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 22,3 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2. |  |  | Приобретение насосов |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 23,6 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3 |  |  | Разработка схем водоснабжения |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 102,3 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 4 |  |  | Текущий ремонт водопровод ной сети |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 34,9 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5 |  |  | Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 90,7 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за  1полугодие 2014 год и за весь период реализации 2014-2020 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Приобретение кранов, зап. частей | тыс.руб. | 22,3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение насосов | тыс.руб. | 23,6 | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка схем водоснабжения | тыс.руб. | 102,3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Текущий ремонт водопровод ной сети | тыс. руб. | 34,9 | - | - | - | - | - |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети | тыс. руб. | 90,7 | - | - | - | - | - |