Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство»

по состоянию за 1 полугодие 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований На 1 полугодие 2014 год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет | всего |  |  |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет |  | местный бюджет | Районный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе за 1 пол.2014 г. | 474,5 |  | - | - |  | 474,5 | - | 497,0 |  | - | - |  | 474,5 | 22,5 | 76,8 |  |  | - |  | - |  | 76,8 | - |  |  |
| 1 | Освещение улиц | 354,5 |  | - | - |  | 354,5 | - | 354,5 |  | - | - |  | 354,5 | - | 74,2 |  |  | - |  | - |  | 74,2 | - |  |  |
| 2 | Содержание мест захоронения | 10,0 | - |  | - |  | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - |  | 10,0 | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| 3 | Прочее благоустройство и содержание территории | 110,0 |  | - | - | 110,0 |  | - |  | 132,5 | - | - | 110,0 |  | 22,5 |  | 2,6 | - |  |  | - | 2,6 |  | - |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год реализации программы |  |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  | 4 год реализации программы |  |  | 5 год реализации программы |  |  | 6 год реализации программы |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Освещение улиц |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 354,5 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2. |  |  | Содержание мест захоронения |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3 |  |  | Прочее благоустройство и содержание территории |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 132,5 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за  1полугодие 2014 год и за весь период реализации 2014-2020 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Освещение улиц | тыс.руб. | 354,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Содержание мест захоронения | тыс.руб. | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочее благоустройство и содержание территории | тыс.руб. | 132,5 | - | - | - | - | - |