РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря  2015 года                         № 153                                         х.Зазерский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Зазерского сельского поселения

«Благоустройство »

за месяцев 12 месяцев   2015 года.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Зазерского сельского поселения от 26.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Зазерского сельского поселения, от 26.08.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.09.2013года №84 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство», от 30.09.2014г. № 63.2 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»  за 12 месяцев  2015 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зазерского

сельского поселения                                                                            Ю.И.Артеменко

Приложение к Постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 31.12.2015г № 153

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство »

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Зазерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 414.7 | 414.7 |  | 414.7 |
| 1.1 | Основные мероприятия: освещение улиц Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2015 | 31.12.2015. | 240.7 | 240.7 |  | 240.7 |
| 1.1.1 | Мероприятии по освещению улиц Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 160.7 | 160.7 |  | 160.7 |
| 1.1.2 | Приобретение запасных частей (реле) для запуска уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 27.01.2015 | 31.12.2015 | 80.0 | 80.0 |  | 80 |
| 1.2 | Основные мероприятия: содержания мест захоронений, мемориалов, памятников, парка | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений, содержанию памятников ВОВ (братская могила, мемориал ВОВ) и прилегающей к ним территории х. Зазерский, выполнение программных мероприятий | 01.03.2015 | 30.10.2015 | 9 | 9 |  | 9 |
| 1.2.1 | Мероприятие по противоклещевой обработки на территории мест захоронений | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 9.0 | 9,0 |  | 9.0 |
| 1.3 | Мероприятие благоустройство и содержание улиц, тратуаров х. Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,3 | 32,3 |  | 32,3 |
| 1.3.1 | Мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров (покупка саженцев каштана) | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 10,1 | 10,1 |  | 10,1 |
| 1.3.2 | Мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров (бурение ям для высадки саженцев каштана) | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 07.04.2015 | 07.04.2015 | 22,2 | 22,2 |  | 22,2 |
| 1.4 | Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты) х.Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |
| 1.4.1 | Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты) х.Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 |
| 1.4.2 | Оплата за работу по благоустройству | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 15,8 | 15,8 |  | 15,8 |
| 1.5 | Мероприятие по приобретению основных средств и материальных запасов для благоустройства. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | уборка на территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82,8 | 82,8 |  | 82,8 |
| 1.5.1 | Мероприятие по приобретению садовой тачки – 1 шт. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | уборка на территории | 08.04.2015 | 08.04.2015 | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |
| 1.5.2 | Приобритение газонокосилки (тример0 | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | , Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты) х.Зазерский, х. Араканцев. | 18.05.2015 | 22.07.2015 | 18,2 | 18,2 |  | 18,2 |
| 1.5.3 | Мероприятие по приобретению строительного материала (краска, растворитель, рабочие перчатки) для окрашивания ЛЭП | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 18.05.2015 | 31.12.2015 | 52,7 | 52,7 |  | 52,7 |
| 1.5.4 | Мероприятие по приобретению листового металла для изготовления табличек | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 09.04.2015 | 31.12.2015 | 9,7 | 9,7 |  | 9,7 |