РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2016 года                         № 63.1                                      х.Зазерский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Зазерского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения»  за  6 месяцев 2016 года.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Зазерского сельского поселения от 26.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Зазерского сельского поселения, от 26.08.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.09.2013года №86 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными ;илищно -коммунальными услугами населения», от 30.09.2014г. № 63,3 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения»  за  1 квартал 2016 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зазерского

сельского поселения                                                                            Ю.И.Артеменко

Приложение к Постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 30.06.2016г № 63,1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения »

отчетный период за 1квартал  2016 года .

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения » Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2016г-31.12.2016г | 01.01.2016г-31.12.2016г | 345,2 | 145,4 | 145,4 |
| 1 | Ремонт и замена запасных частей скважен, башен (Рожновского) х. Араканцев, х. Дымков, х.Зазерский | Исаев Е.В. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 1.1 | Мероприятия по приобретению насоса в скважину х.Кухтачев | Исаев Е.В. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 18.01.2016 | 31.01.2016 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 1.2 | Мероприятия по ремонту насоса х.Зазерский ул.Новая | Исаев Е.В. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 29.01.2016 | 05.02.2016 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 1.3 | Мероприятия по ремонту водопроводных сетей ул. х. Зазерский,х.Араканцев | Исаев Е.В. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 1.4 | Мероприятия по аренде имущества | Исаев Е.В. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.07.2016 | 31.09.2016 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Капитальный ремонт смотровых колодцев водопроводных сетей в х.Зазерский, х. Араканцев, х. Дымков | Исаев Е.В. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды, улучшение качества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Оформление проектно-сметной документации проектирование зон санитарной охраны на артезианские скважины | Исаев Е.В. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,8 | 0 | 84,8 |
| 3.1 | Услуги по разработке проектно-сметной документации проектирование зон санитарной охраны на артезианские скважины х.Араканцев,х.Зазерский | Исаев Е.В. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,8 | 0 | 84,8 |
| 4 | Приобретение фасонных частей для водопроводных сетей. | Исаев Е.В. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31,12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонтонт водопроводных сетей ул. Новая х. Зазерский | Исаев Е.В. | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016 | 31,12,2016 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятия по приобретению материала для ремонта водопроводных сетей ул. Новая х. Зазерский | Исаев Е.В. | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 21.01.2016 | 31,12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятия по проверки сметной документации | Исаев Е.В. | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 03.03.2016 | 31.03.2016 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |