- Приложение №3

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Зазерского сельского поселения

Ю.И. Артеменко_____________________

24 февраля  2017 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период  2016 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.16 | 1924,4 | 1620,4 | 1620,4 |
| 1.1. | Постановка на кадастровый учет | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.16 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 1.2 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по ул Новой х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.11.2016 | 288,7 | 288,7 | 288,7 |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | выполнение программных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Содержание дорог в летнее и зимнее время года» | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| 1.5 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по пер. Садовый х. Кустоватов | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 151 | 90,6 | 90,6 |
| 1.6. | Основные мероприятия по ремонту автодороги по ул Октябрьская х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| 1.7 | Приобретение камер видеонаблюдения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
| 1.8 | Мероприятие по скашиванию травы на обочинах дорог Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 1.9 | Мероприятие по скашиванию травы территории Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15 | 15 | 15 |
| 1.10 | Установка дорожных знаков | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 1.11 | Приобритение труб на дорожные знаки | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 1.12 | Приобретение трубы на шлагбаум х. Дымков | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1.13 | Нанесение дорожной разметки | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 1.14 | Мероприятия «Освещение улиц» | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 296 | 296 | 296 |
| 1.15 | Приобретение и установка перильного ограждения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 1.16 | Приобретение светофора | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 1.17 | Ремонт уличного освещения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 1.18 | Работы по профилированию грунта дорог | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.19 | Приобретение материалов на уличное освещение ул. Мира, ул. Набережная х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.20 | Стройконтроль по ремонту дорог | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.21 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по ул Центральная х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.16 | 145,5 | 0 | 0 |
| 1.22 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по пер. Молодежный х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.16 | 98,1 | 0 | 0 |