Приложение №4

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Зазерского сельского поселения

Ю.И. Артеменко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24 февраля 2017 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F:\рабочий%20ОТЧЕТ%20ЗА%209%20МЕСЯЦЕВ\ЖКХ\Постановление%20№58%20от%2031.07.2015%20Отчет%20по%20плану%20реализации%20ЖКХ%201%20полугодие%202015.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\рабочий%20ОТЧЕТ%20ЗА%209%20МЕСЯЦЕВ\ЖКХ\Постановление%20№58%20от%2031.07.2015%20Отчет%20по%20плану%20реализации%20ЖКХ%201%20полугодие%202015.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа **«**Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения **»** Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2016г-31.12.2016г | 01.01.2016г-31.12.2016г | 1169,7 | 1081,8 | 1081,8 |
| 1 | Ремонт и замена запасных частей скважен, башен (Рожновского)  х. Дымков,  х.Зазерский ул.Новая | Артеменко Н.П. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 448,5 | 448,5 | 448,5 |
| 2 | Оценка имущества по аренде водопродных сетей | Артеменко Н.П | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды, улучшение качества | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | Оформление санитарных зон на водопроводные скважины | Артеменко Н.П. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 126,8 | 83,9 | 83,9 |
| 4 | Приобретение насосов для скважин . | Артеменко Н.П. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016г- | 31.12.2016г | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 5 | Ремонт глубинных насосов ,ремонт водопроводных сетей ул. 70 лет октября Араканцев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 6 | Проверка сметной документации  Межевание планов земельных участков по скважины | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 7 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по улице 70 лет Октября х.Араканцев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 8 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по переулку Молодежный х.Зазерский | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| 9 | Выборочный капитальный ремонт водопровода х.Дымков, примерно 300м на восток от переулка Степной | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 10 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по переулку Юбилейный и улицы 70лет Октября х.Араканцев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г- | 31.12.2016г | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| 11 | Ремонт глубинных насосов ,ремонт водопроводных сетей ул. Победы х.Кухтачев | Артеменко Н.П | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | 01.04.2016г | 31.12.2016 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |