- Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Зазерского сельского поселения

Ю.И.Артеменко_____________________

24  февраля  2017 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство» отчетный период за  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Зазерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 465,0 | 465,0 |  | 465,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: освещение Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016. | 46,7 | 46,7 |  | 46,7 |
| 1.1.1 | Мероприятии по освещению Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение з/частей и материаалов на уличное освещение | Администрация Зазерского сельского поселения |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 03,03.2016 | 31.12.2016 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |
| 1.1.3 | Ремонт уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2016 | 31,12,2016 | 24,6 | 24,6 |  | 24,6 |
| 1.1.4 | Сметная документация | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  |  | 23,03,2016 | 31,032016 | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |
| 1.1.5 | Покупка светильников ,лампочек | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | комфортное проживание на территории | 03.03.2016 | 16.03.2016 | 11,9 | 11,9 |  | 11,9 |
| 1.2 | Основные мероприятия: содержания мест захоронений, мемориалов, памятников, парка | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений, содержанию памятников ВОВ (братская могила, мемориал ВОВ) и прилегающей к ним территории х. Зазерский, выполнение программных мероприятий | 01.03.2016 | 30.10.2016 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие по противоклещевой обработки на территории мест захоронений | Инспектор ЖКХ |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений | 01.03.2016 | 30.10.2016 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты,.прочие работы ) х.Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 23,6 | 23,6 |  | 23,6 |
| 1.3.1 | Мероприятие по благоустройству-(составление сметы ) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 19.01..2016 | 24,03.2016 | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие по приобретению основных средств и материальных запасов для благоустройства. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,9 | 3,9 |  | 3,9 |
| 1.3.2.1 | Мероприятие по приобретению садовой тачки | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 19.01.2016 | 24.03.2016 | 0,0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.2.2 | Приобритение газонокосилки (тример0 | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | , Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты) х.Зазерский, х. Араканцев. | 01.05.2016 | 22.07.2016 | 3,9 | 3,9 |  | 3,9 |
| 1.3.3 | Мероприятие по приобретению строительного материала (краска, растворитель, рабочие перчатки) для окрашивания ЛЭП | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 18.05.2016 | 31.12.2016 | 12,7 | 12,7 |  | 12,7 |
| 1.3.4 | Мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 08.04.2016 | 08.04.2016 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Прочие мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 08.04.2016 | 08.04.2016 | 107,7 | 107,7 |  | 107,7 |
| 1.4.1 | Общественные работы по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 18.04.2016 | 31.12.2016 | 11,7 | 11,7 |  | 11,7 |
| 1.4.2 | Валка деревьев с применением автогидроподьемника | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 15.03.2016 | 31.12.2016 | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 |
| 1.5 | Мероприятие «капитальный ремонт плотины2 | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2016 | 31.12.2016 | 198,1 | 198,1 |  | 198,1 |
| 1.7 | мероприятие «погрузка и вывоз твердых бытовых отходов» | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2016 | 31.12.2016 | 34,8 | 198,1 |  | 198,1 |
| 1,8 | Прочие работы и услуги работы по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 18.04.2016 | 31.12.2016 | 54,1 | 54,1 |  | 54,1 |