РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта   2017 года                         № 42.1                               х. Зазерский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Зазерского сельского поселения

«Развитие транспортной системы »

за   1квартал 2017 года.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Зазерского сельского поселения от 26.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Зазерского сельского поселения, от 26.08.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.09.2013года №81 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие транспортной системы», от 30.09.2014г. № 63.4 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие транспортной системы»         за 1 квартал 2017 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения                                                                            Ю.И.Артеменко

Приложение к Постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 31.03.2017 № 42.1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

за 1квартал 2017г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.17 | 304,1 | 304,1 | 304,1 |
| 1.1. | Постановка на кадастровый учет | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.17 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по ул Центральной ,Октябрьской х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 304,1 | 304,1 | 304,1 |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | выполнение программных мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Содержание дорог в летнее и зимнее время года» | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основные мероприятия по ремонту автодороги по пер. Садовый х. Кустоватов | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Основные мероприятия по ремонту автодороги по ул Октябрьская х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Приобретение камер видеонаблюдения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие по скашиванию травы на обочинах дорог Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие по скашиванию травы территории Зазерского сельского поселения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Установка дорожных знаков | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Приобритение труб на дорожные знаки | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Приобретение трубы на шлагбаум х. Дымков | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Нанесение дорожной разметки | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мероприятия «Освещение улиц» | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Приобретение и установка перильного ограждения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Приобретение светофора | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Ремонт уличного освещения | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Работы по профилированию грунта дорог | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Приобретение материалов на уличное освещение ул. Мира, ул. Набережная х. Зазерский | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Стройконтроль по ремонту дорог | Инспектор ЖКХ Н.А. Линько | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |